В задании на ВКР (выдается вашей кафедрой) в разделе «Экономический раздел» должны быть вписаны два пункта:

1. Организация и планирование работ по теме.

2. Расчёт стоимости проведения работ.

**Алгоритм работы по написанию экономической части ВКР**

1. Определяетесь, кто принимает участие в работе:

Вы, как студент – разработчик – пишите свою работу,

Руководитель – помогает и контролирует процесс написания вами ВКР,

Консультант по экономической части.

Если есть еще консультанты, то также нужно указать.

2. Определяете этапы работы (можно и нужно согласовать с руководителем ВКР)

Этапы работы указывайте свои  (образец для примера, но если подходят, то можно воспользоваться)

3. Определяете продолжительность этапов.

Общая продолжительность работы не должна превышать 90 дней (с момента выдачи задания до защиты ВКР)

4. Определяете кто на каком этапе принимает участие, и указываете их трудоемкость, т.е сколько дней принимал участие тот или иной участник на этапе.

Вы, как студенты, должны принимать участие на каждом этапе работы полное количество дней согласно продолжительности этапа. Руководитель или консультант могут принимать участие любое количество дней, но не более указанной продолжительности этапа.

5. Построение графика.

По оси абсцисс - «Продолжительность этапов», по оси ординат – «Этапы»

6. Расчет стоимости проведения работ.

Информация выделенная желтым, дается для раскрытия материала и в работу можно не включать.

В работе должны быть указаны все 9-ть статей калькуляции, даже если затрат по этим статьям не было.

В 1-й статье, если нет «реальных» расходных материалов, то указываем канцелярию (как в примере).

Транспортно-заготовительные расходы рассчитываем обязательно.

В 3-й статье в окладе у разработчика можно указать размер стипендии или поставить значение оклада как в примере. Так как речь идет про преподавателей, то высокие оклады не надо писать.

Все расчеты по статьям указываете в итоговой таблице и в результате калькуляции статей подсчитываете стоимость проведения работ.

Если реализации продукции не предусмотрено, то после итоговой таблицы расчета затрат на проведение работ можно написать так:

Полученные результаты работы будут использоваться внутри университета (предприятия), поэтому расчет договорной цены не целесообразен.

7. Список литературы, указанный в образце вы помещаете в ВКР.